附件

第一轮中央生态环境保护督察

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 全省人口密集区还有化学品生产企业需要搬迁。 |
| --- | --- |
| 整改实施主体 | 经济和信息化厅、应急管理厅，涉及整改工作的相关市党委、政府 |
| 整改目标 | 2025年底前完成搬迁改造。 |
| 整改时限 | 2025年12月 |
| 整改措施 | 1.2017年12月底前出台《四川省城镇人口密集区化学品生产企业搬迁改造实施方案》。 2.2018年1月底前完成搬迁改造企业评估再核实工作，最终确定搬迁改造企业名单。 3.2018年3月底前向有关市（州）下达人口密集区化学品生产企业搬迁工作任务，明确搬迁改造方式、完成时限、责任单位等。 4.督促有关市（州）分阶段完成搬迁工作，2025年12月底前完成全部搬迁改造任务。 |
| 整改主要工作 及成效 | 1.2017年12月，印发《四川省城镇人口密集区化学品生产企业搬迁改造实施方案》。 2.2018年1月，下发《关于再次核实城镇人口密集区化学品生产企业搬迁改造企业名单的函》，对搬迁改造企业进行评估再核实。 3.2018年3月，下发《关于下达四川省城镇人口密集区化学品生产企业搬迁改造工作任务的通知》，确定全省46家城镇人口密集区化学品生产企业的搬迁改造任务，逐一明确搬迁改造方式、完成时限及责任主体。 4.2025年11月，全省46家城镇人口密集区化学品生产企业全部完成搬迁改造。 |